## Slide 1
G11组员：许佳俊、徐柯杰、何宇晨、杜潇天、黄玉钱
需求变更

## Slide 2
目录
变更内容
需求管理工具使用
变更情况
其余说明
绩效评定

## Slide 3
变更内容
01

## Slide 4: 变更内容
变更后的描述
变更后课程内教师“我的课程”内和教师个人信息内一致，在“我的课程”内修改教师介绍直接跳转教师个人信息页。
变更前的描述
在教师“我的课程”内和教师个人信息内都可以修改教师的个人信息。

## Slide 5: 需求管理工具使用
我们小组使用的是统御来进行需求管理。

## Slide 6: 变更情况
需求跟踪矩阵
需求变更影响

## Slide 7: 其余说明
优先级打分与排序
在重新打分后，排序不变
可行性分析
变更内容较少且可行。

## Slide 8: 其余说明
在项目阶段过程中，进行了数次Team Building，目的是使组员对项目有一致的决心；方式是聚餐；效果一般。

## Slide 9: 绩效评价
组员 | 评价 | 工作内容
杜潇天 | 95分 | 需求管理工具使用；进行需求变更；完成需求变更影响分析；完成需求跟踪矩阵。
徐柯杰 | 90分 | 编写CCB章程，需求变更文档。
许佳俊 | 85分 | 制作PPT，编写需求变更申请书，修改需求规格说明书。
黄玉钱 | 80分 | 修改原型界面。
何宇晨 | 75分 | 修改用例文档，测试用例。

## Slide 10
谢谢大家