## Slide 1
G11组员：许佳俊、徐柯杰、何宇晨、杜潇天、黄玉钱
需求变更

## Slide 2
目录
变更内容
需求管理工具使用
变更情况
其余说明
绩效评定

## Slide 3
变更内容
01

## Slide 4: 变更内容
变更后的描述
变更后课程内教师“我的课程”内和教师个人信息内一致，在“我的课程”内修改教师介绍直接跳转教师个人信息页。
变更前的描述
在教师“我的课程”内和教师个人信息内都可以修改教师的个人信息。

## Slide 5
需求管理工具使用
02

## Slide 6: 需求管理工具使用
我们小组使用的是统御来进行需求管理。

## Slide 7
变更情况
03

## Slide 8: 变更情况
CCB章程
需求变更申请书

## Slide 9: 变更情况
需求跟踪矩阵
需求变更影响
需求变更文档

## Slide 10
变更标识
版本及变更标识：
  第一位为主版本号（当功能模块有较大的变动，比如增加多个模块或者整体架构发生变化。此版本号由项目决定是否修改 ）；
  第二位为子版本号（当功能有一定的增加或变化，比如增加了对权限控制、增加自定义视图等功能。此版本号由项目决定是否修改 ）；
  第三位为阶段版本号（一般是一些小的变动，要经常发布修订版，时间间隔不限。此版本号由项目经理决定是否修改 ）。
  文档变更一次需要判断第几位的版本号改变，每次变更在原有数字基础上加一；
  例如：目前我组的SRS文档版本号为v1.02。

## Slide 11
其余说明
04

## Slide 12: 优先级
优先级打分与排序
在重新打分后，排序不变

## Slide 13: 变更申请
变更申请
经过CCB主席确认同意
变更。

## Slide 14: 可行性分析
经济可行性
不需要额外的经济要求，经济上可行。
操作可行性
对需求过程、测试过程的影响不大，操作上可行。
技术可行性
只需要对一部分的链接进行修改，技术上可行。
法律可行性
本次变更没有触及到法律的问题，法律上是可行的。

## Slide 15: TeamBuilding
在项目阶段过程中，进行了数次Team Building，目的是使组员对项目有一致的决心；方式是聚餐；效果一般。

## Slide 16: 甘特图
因为之前的项目计划中就有对需求变更的计划，因此针对本次需求变更项目计划没有改动。

## Slide 17: 配置管理系统

## Slide 18: 会议记录

## Slide 19: 会议记录

## Slide 20: 会议记录

## Slide 21: 需求变更相关文档

## Slide 22: 相关文档修改

## Slide 23: 对话框图

## Slide 24
绩效评定
05

## Slide 25: 绩效评价
组员 | 评价 | 工作内容
杜潇天 | 95分 | 需求管理工具使用；进行需求变更；完成需求变更影响分析；完成需求跟踪矩阵。
徐柯杰 | 90分 | 编写CCB章程，需求变更文档。软件项目管理期末出题。
许佳俊 | 85分 | 制作PPT，编写需求变更申请书，修改需求规格说明书。需求工程期末出题。
黄玉钱 | 80分 | 修改原型界面。软件项目管理期末出题。
何宇晨 | 75分 | 修改用例文档，测试用例。

## Slide 26
谢谢大家