## Slide 1
G11组员：许佳俊（组长）、徐柯杰、何宇晨、杜潇天、黄玉钱
项目总结报告

## Slide 2
目录
目录按评审检查表条目划分。

## Slide 3
是否在每个里程碑阶段都准备了相关的演示材料？
格式是否符合要求？整体效果如何？
01

## Slide 4: 01

## Slide 5
总体上，是否完成了大作业要求的全部的里程碑任务？
是否按时提交？
02

## Slide 6: 02
章程报告

## Slide 7: 02
项目可行性分析

## Slide 8: 02
项目计划报告

## Slide 9: 02
需求工程计划

## Slide 10: 02
需求规格说明书

## Slide 11: 02
需求变更报告

## Slide 12: 02
后续计划性报告

## Slide 13: 02
项目总结报告

## Slide 14
是否提交了项目章程？内容是否完整？
03

## Slide 15: 03
项目章程

## Slide 16
是否提交了需求项目计划？是否采用了模版？是否合适？
04

## Slide 17: 04
项目开发计划

## Slide 18
是否经常召开项目会议，并有会议记录？
记录内容是否合理、有效、及时？
05

## Slide 19: 05
会议记录

## Slide 20: 05
录音
链接：https://pan.baidu.com/s/1sncAIPf 密码：1iab

## Slide 21
是否在各个里程碑都有内部的评审记录？
是否有针对评审后的修改和完善？
06

## Slide 22: 06
内部评审记录

## Slide 23
是否采用了配置管理工具进行文档的版本管理？
效果如何？
07

## Slide 24: 07
配置管理工具

## Slide 25
是否及时根据项目的进展情况，进行相关文档的更新？
并能追溯相关历史信息？
08

## Slide 26: 08
相关文档更新

## Slide 27
需求项目计划的WBS结构是否合理？
是否涵盖项目的5个阶段、需求工程的2个阶段？
09

## Slide 28: 09
WBS结构

## Slide 29: 09
WBS结构

## Slide 30
需求计划中是否明确的给每个组员分配了任务？
分配是否合理？（同11）
10

## Slide 31
是否采用了Project工具绘制了GANTT图？是否准确？
在相应的网络图中，是否明确了里程碑？
11

## Slide 32: 11
甘特图

## Slide 33
需求计划中是否包含了项目计划的必要子计划？
比如：风险、人力资源、预算等等
12

## Slide 34: 12
项目子计划

## Slide 35: 12
项目子计划

## Slide 36
最终的计划中是否存在与实际情况的偏差？
是否有资源分配不平均或人员过载的情况？为什么？
13

## Slide 37: 13
在实际对计划的执行中会发生资源分配不均或人员过载的情况，这主要是由于项目经理对项目计划的执行力不够，团队不熟悉这样的工作方式。解决方案是延迟项目计划或者临时赶工。

## Slide 38
是否提交了Vision & Scope文档？
是否采用了Context Diagram？内容是否完整？
14

## Slide 39: 14
愿景与范围文档

## Slide 40: 14
对话框图

## Slide 41
是否识别了用户群？找到了相关的用户代表？
明确了相关职责？（同16）
15

## Slide 42
是否对用户群和用户代表进行了分类？
16

## Slide 43: 16
用户群分类

## Slide 44
是否对每个用户代表都进行了需求获取和确认？
17

## Slide 45: 17
需求获取和确认

## Slide 46
是否制定了相关原型来辅助获取过程？
原型制作是否采用了工具？效果如何？
18

## Slide 47: 18
原型界面工具使用的Axure Rp，使用原型界面和用户代表进行了需求确认，效果很好。
（具体RP图的演示在之后46条。）

## Slide 48
是否将每个用户的需求描述为用例文档？
是否采用模版？模版是否合适？
19

## Slide 49: 19
用例文档
模板使用的是网上的用例文档模板。

## Slide 50
用例文档是否包含了用例图、用例场景说明、界面原型、DM？
采用了那些工具？是否合适、有效？
20

## Slide 51: 20
用例文档

## Slide 52: 20
SRS
界面原型的工具是Axure rp，对象框图的工具是visio。

## Slide 53
是否记录了每个用户的非功能性需求？描述是否正确？
21

## Slide 54: 21
非功能性需求

## Slide 55
是否对每个用户的需求进行了优先级打分和排序？
具体的量化方法是什么？合适、有效吗？
22

## Slide 56: 22
优先级打分

## Slide 57
是否讨论、分析、论证了每个需求的可行性？
是否存在不可行的需求？有记录吗？
23

## Slide 58: 23
需求分析

## Slide 59
是否召开了JAD会议？有没有会议记录？
内容是否完整、有效？
24

## Slide 60: 24
JAD会议

## Slide 61
是否清晰地定义了需求，可以移交给另一小组设计、
实现而依然理解正确？
25

## Slide 62: 25
在与G09小组组长确认后是可行的。

## Slide 63
提交的SRS在内容上是否完整？是否考虑了功能和非功能的需求？
是否达到要求的下限？
26

## Slide 64: 26
见上文的SRS用例文档。

## Slide 65
SRS中是否对全部用户的需求进行了优先级排序？
27

## Slide 66: 27
优先级排序

## Slide 67
需求优先级排序是否考虑了用户群的分类？是否存在需求冲突？
怎样解决可能的需求冲突？
28

## Slide 68: 28
见上文的优先级排序。
各用户的权重为：
教师：管理员：学生：游客=1:1:1:0.2
当发生需求冲突时，召开JAD会议解决需求冲突。

## Slide 69
SRS中是否包含了数据字典？定义的方法是否正确？
内容是否完整、准确？
29

## Slide 70: 29
数据字典

## Slide 71
是否在数据字典的基础上定义了ER图？准确吗？
30

## Slide 72: 30
ER图

## Slide 73
SRS中是否对定义了系统的实现环境？运行环境？
31

## Slide 74: 31
SRS

## Slide 75
SRS中是否对各类用户的需求表明了来源？
各部分之间是否建立了链接关系或索引关系？
32

## Slide 76: 32
链接关系
（Word打开）

## Slide 77
针对需求的复杂关节，是否使用了UML工具进行了进一步
的需求分析说明？
具体是什么？
33

## Slide 78: 33
用例图示例

## Slide 79: 33
活动图示例

## Slide 80: 33
通信图示例

## Slide 81: 33
部署图

## Slide 82
对描述需求所使用的UML图例是否与需求对象合适、匹配？
描述是否准确？
34

## Slide 83: 34
具体见RSA UML图。

## Slide 84
是否可以独立地测试和验证每个需求？
是否提交了Test Case？是否采用模版？
35

## Slide 85: 35
测试用例

## Slide 86
Test Case的设计采用的是什么方法？
数量多少？够吗？有效吗？（同35）
36

## Slide 87
为便于SRS的理解和评审，是否提交了初步的User Manual？
描述是否正确、有效？
37

## Slide 88: 37
用户手册

## Slide 89
是否对SRS进行了正式的内部评审？是否有评审记录？
38

## Slide 90: 38
SRS内部评审记录

## Slide 91
是否对评审中要求修改和改进的部分进行
了完善？是否有内部评审？是否有评审记录？
39

## Slide 92: 39
SRS内部评审改进报告

## Slide 93
针对SRS Baseline，是否进行了正式的发布？
是否定义了基准版本号？是否提交配置系统？
40

## Slide 94: 40
基准版本号为1.0并提交配置系统

## Slide 95
针对需求的管理，是否采用了需求管理工具？是否把全部需求录入
工具？是否建立了跟踪链接矩阵？
41

## Slide 96: 41
需求管理工具

## Slide 97: 41
需求管理工具

## Slide 98: 41
需求管理工具

## Slide 99
针对项目的需求变化，是否建议了CCB组织和人选？为什么？
42

## Slide 100: 42
成立了CCB组织委员会，主席为余倩同学，委员会成员为其他4位助教，分别为：徐洁岑、陈泓见、黄枭帅和于欣汝。

## Slide 101
针对用户的需求变化，是否提交了需求变更申请报告？
内容是否完整？
43

## Slide 102: 43
需求变更申请报告

## Slide 103
是否采用了需求管理工具对用户的需求变化进行了
需求变更影响分析？效果如何？
44

## Slide 104: 44
需求变更影响报告、需求变更文档、需求跟踪矩阵

## Slide 105
针对变更的影响，在项目计划中，建议的变更如何影响任务的
执行顺序、依赖性、工作量或进度？
45

## Slide 106: 45
推迟了项目概要设计及后续计划的时间。

## Slide 107
界面原型是否达到了高保真的效果？
交互使用是否便捷、有效？
46

## Slide 108: 46
原型界面

## Slide 109
是否考虑了移动端的访问？界面是否合适移动终端？
使用是否便捷、有效？
47

## Slide 110: 47
移动端原型界面在移动端浏览器登录https://9q7wfw.axshare.com查看。

## Slide 111
项目阶段性工作中，后续设计，开发，部署，
测试等阶段的计划性安排是否完成？
48

## Slide 112: 48
后续的计划性安排

## Slide 113
是否还完成了课程作业要求的工作阶段之外的工作？
比如：设计、实现等
49

## Slide 114: 49
数据库设计

## Slide 115: 49
编写测试用例

## Slide 116
项目过程中，是否进行了Team Building？目的是什么？
方式是什么？是否有效？
50

## Slide 117: 50
在项目阶段过程中，进行了数次Team Building，
目的是使组员对项目有一致的决心；方式是聚餐。

## Slide 118
是否提交了项目总结报告？是否准备了总结PPT？
格式和内容符合要求吗？（包含52、53）
51

## Slide 119: 52
项目总结报告

## Slide 120: 52
项目总结报告

## Slide 121: 53
项目总结报告

## Slide 122
现在通知你们小组，在接下来的三个月中完成教师提出
的移动课堂助理的需求，怎么做？
54

## Slide 123: 54
按照一个新的小项目形式来开发。
首先编写项目章程，完成项目可行性分析报告。
编写项目计划，需求工程计划。
进行需求获取和分析，完成需求规格说明书。
编写概要设计和详细设计，完成项目开发计划。
编写后续计划性文档，包括维护计划、培训计划、部署计划、测试计划。
编码开发。
进行测试。
部署和维护。

## Slide 124
谢谢大家