

软件工程系列课程教学辅助网站系统CCB章程

（版本号：1.01）

**项目名称 软件工程系列课程教学辅助网站**

**项目负责人 软件工程1501 许佳俊**

**项目开发单位 浙江大学城市学院 PRD2017 G11**

**项目人员 软件工程1501 31501308 许佳俊**

**软件工程1501 31501307 徐柯杰**

**软件工程1501 31501298 黄玉钱**

**软件工程1501 31501297 何宇晨**

**软件工程1501 31501295 杜潇天**

**项目起止日期 2017-10-10-----2018-01-21**

**Ver 1.01**

**2018-1-3**

**跟踪记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **跟踪记录表** | | | | | |
| 序号 | 修改日期 | 修改问题/建议描述 | 跟踪情况 | 修改人 | 审核人 |
| 1 | 2018-1-3 | 定稿项目章程V1.01 | 已跟踪 | 徐柯杰 | 许佳俊 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

[ 1](#_Toc25586)

[软件工程系列课程教学辅助网站系统CCB章程 1](#_Toc21303)

[1. 目的 3](#_Toc29868)

[2. 职责范围 3](#_Toc15091)

[3. 成员 3](#_Toc16090)

[4. 操作流程 4](#_Toc27355)

## 目的

* 1. 规范项目小组的项目计划、需求变更、设计和开发变更的控制流程。
  2. 减少因计划、需求变更、设计和开发变更而出现的包括技术风险、客户满意度下降、资金和人力资源需求风险。

1.3 提高项目的计划性、可视性和执行力。

## 职责范围

1. 负责所有相关需求，方案，规划等文档的评审，并输出评审记录
2. 负责需求变更，故障处理的评审，就目前来说，此项可暂不执行。
3. 评审委员需对评审结果负责，并有权要求对评审文档进行整改。

4、 CCB评审无法决定的事情，需上报上一层裁决。

## 成员

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 负责人 | 描述和职责 |
| 变更控制委员会主席 | 助教：待定 | 如果变更控制委员会未能达到一致，主席通常拥有最终决定权；针对每个变更请求确定评估人和修改人 |
| 变更控制委员会 | 软件需求课程助教五名：余倩、于欣汝、徐洁岑、陈泓见、黄枭帅 | 会针对某一具体项目决定是批准还是驳回提出的变更 |
| 评估者 | G11小组成员：徐柯杰 | 受主席要求负责完成变更影响分析的人 |
| 修改者 | G11小组全体成员 | 针对批准的变更请求，负责完成产品修改的人 |
| 提交者 | 客户 | 提交新变更请求的人 |
| 请求接受者 | G11项目经理：许佳俊 | 最初接受新提交变更请求的人 |
| 验证者 | G9小组组长：奕吉 | 验证变更是否已正确实现的人 |

## 操作流程



