

软件工程系列课程教学辅助网站系统需求变更申请书

**项目名称 软件工程系列课程教学辅助网站**

**项目负责人 软件工程1501 许佳俊**

**项目开发单位 浙江大学城市学院 PRD2017 G11**

**项目人员 软件工程1501 31501308 许佳俊**

**软件工程1501 31501307 徐柯杰**

**软件工程1501 31501298 黄玉钱**

**软件工程1501 31501297 何宇晨**

**软件工程1501 31501295 杜潇天**

**项目起止日期 2017-10-10-----2018-01-21**

**Ver 1.00**

**2017-1-9**

**跟踪记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **跟踪记录表** | | | | | |
| 序号 | 修改日期 | 修改问题/建议描述 | 跟踪情况 | 修改人 | 审核人 |
| 1 | 2018-1-3 | 定稿需求变更申请书V0.1 | 已跟踪 | 徐柯杰 | 许佳俊 |
| 2 | 2018-1-9 | 变更申请确认 | 已跟踪 | 许佳俊 | 许佳俊 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | | | | |
| 项目名称 | 软件工程系列课程教学辅助网站 | | | 项目经理 | 许佳俊 |
| 变更申请人 | 许佳俊 | | 申请时间 | 2018年1月3日 | |
| 变更类型 | 需求变更 | | | | |
| 对应需求文档号 | G11需求规格说明书 | | | | |
|  | 变更前的描述（若为新需求可不填此栏）  变更前在教师“我的课程”内和教师个人信息内都可以修改教师的个人信息。 | | | | |
| 变更后的描述  变更后课程内教师“我的课程”内和教师个人信息内一致，在“我的课程”内修改教师介绍直接跳转教师个人信息页。 | | | | |
| 评审方式 | □项目组裁决 □召开评审会议 √ | | | | |
| 评审负责人 | 许佳俊 | | | | |
| 评审成员 | 徐洁岑，黄枭帅，陈泓见，余倩，于欣汝，许佳俊，徐柯杰，何宇晨，杜潇天，黄玉钱 | | | | |
| 以下由项目组填写 | | | | | |
| 技术评审 | □可行√ □不可行  技术方案简单描述：只修改一处链接。 | | | | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总天数 | 1 | | | |
| 处在关键路径上对项目工期影响的总天数 | 1 | | | |
| 成本影响 | 需要额外人员数目 | 1 | | | |
| 人时成本（人时） | 26 | | | |
| 人时工资（元） | 208 | | | |
| 非人时成本（元） | 0 | | | |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | 0.92% | | | |
| 对测试阶段的影响 | 0.93% | | | |
| 对运行阶段的影响 | 0 | | | |
| CCB委员会意见 | □同意√ □不同意 □搁置 | | | | |
| CCB主席签字 | 余倩 | 日期：2018/1/9 | | | |